# 电商项目团队分工与公共配置方案

文档版本：v1.0

编制日期：2026-07-08

适用范围：京东风格电商平台课程作业

# 一、目标与交付物

本方案基于《京东风格电商平台项目启动指导书（修订版）》及课程作业要求，为5人小组明确成员工作边界，统一公共规范，并设计可在Qoder中共享的skills、rules及MCP配置。

- 输出：《电商项目团队分工与公共配置方案》Word文档

- 落地：项目根目录 .qoder/skills/、.qoder/rules/、.qoder/mcps/ 共享配置

- 效果：每个成员使用同一套接口契约、状态机、数据库规范和Git工作流

# 二、成员分工与职责边界（5人）

按启动指导书推荐的最稳方案划分，确保每个端有唯一负责人，避免职责重叠或空白。

| 成员 | 负责领域 | 核心任务 | 不越界范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 后端核心 | Spring Boot单体服务、MySQL设计、接口实现、JWT鉴权、状态机 | 不碰前端页面与移动端构建 |
| B | 用户网页端 | Vue 3 + Vite + Element Plus：首页、搜索、详情、购物车、下单、订单中心、售后、评价 | 不碰商家/管理员后台逻辑 |
| C | 后台端 | Vue 3 + Element Plus：商家后台（商品、库存、订单、售后、店铺资料）+ 管理员后台（审核、类目、争议、统计） | 不碰移动端页面 |
| D | App/小程序 | uni-app统一代码，输出App与微信小程序：首页、分类、详情、购物车、订单、消息、我的、售后 | 不碰后端接口实现，只调API |
| E | 测试/文档/公共配置 | 测试账号与数据准备、测试用例、演示脚本、接口文档维护、Qoder共享skills/rules管理、联调统筹 | 不写业务代码，负责规范落地 |

# 三、公共内容统一设计

## 3.1 技术栈与工程结构

- 后端：Spring Boot + MyBatis + MySQL，单体应用，不上微服务

- 用户网页端：Vue 3 + Vite + Element Plus

- 后台端：Vue 3 + Element Plus（商家+管理员共用工程，按角色分菜单）

- 移动端：uni-app（App + 小程序复用同一套页面与逻辑）

- 鉴权：JWT + 角色权限控制，统一token格式与过期策略

## 3.2 接口规范

- 统一返回格式：{ code, message, data, total }

- 分页固定：{ page, pageSize, list, total }

- 错误码分段：公共错误、用户模块、商品模块、订单模块、售后模块、权限模块

- 权限判断必须在后端完成，前端仅做按钮隐藏

## 3.3 状态机规范（后端枚举统一定义）

| 业务对象 | 状态集合 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 订单 | 待支付、已支付待发货、已发货待收货、已完成、已取消 | 所有端只读，禁止前端自行发明状态名 |
| 售后单 | 退款中、商家同意、商家拒绝、平台介入、已退款、已关闭 | 必须保留商家回复和管理员处理结果 |
| 商家入驻 | 待审核、已通过、已驳回 | 管理员审核时必须留下原因 |

## 3.4 数据库规范

- 主表统一字段：id、created_at、updated_at、status、deleted_flag

- 订单明细保存 title_snapshot、price_snapshot

- 退款单保存 merchant_reply、admin_result

- 表名、字段名下划线命名，状态使用枚举字符串

## 3.5 Git工作流

- 主分支：main（可演示稳定版本）

- 开发分支：develop（日常集成）

- 功能分支：feature/<模块>-<简述>，如 feature/user-order-list

- 修复分支：fix/<问题描述>

- 提交信息规范：type(scope): subject，如 feat(order): 添加订单列表分页查询

- 必须通过PR合并，至少一名成员review

# 四、Qoder共享配置设计

## 4.1 Skills（.qoder/skills/）

| 文件名 | 用途 |
| --- | --- |
| api-design.md | 指导成员按统一格式设计RESTful接口，包含返回体、分页、错误码示例 |
| db-schema-review.md | 审查数据库表结构是否包含通用字段、是否保存快照、命名是否规范 |
| crud-generator.md | 根据实体类生成Spring Boot的Controller、Service、Mapper基础CRUD |
| frontend-component-guide.md | 指导Element Plus/uni-app组件选择、表单校验、列表分页写法 |
| test-case-generator.md | 根据接口或业务流程生成测试步骤、测试账号、验收checklist |

## 4.2 Rules（.qoder/rules/）

| 文件名 | 约束内容 |
| --- | --- |
| code-style.md | Java/Vue/SQL命名、注释、分层、异常处理规则 |
| db-conventions.md | 表名、字段名、索引、软删除、通用字段强制要求 |
| api-contract.md | 统一返回格式、分页参数、权限校验、状态码规则 |
| state-machine.md | 订单/售后/商家入驻状态流转，禁止绕过状态直接修改 |
| git-workflow.md | 分支命名、提交信息、PR review、合并规则 |

## 4.3 MCP共享配置（.qoder/mcps/）

- browser-use.md：说明如何使用browser-use MCP进行端到端页面验证

- genui.md：说明如何使用genui MCP生成UI原型或界面参考

- 不重复安装服务端，复用项目已有MCP server配置，仅输出团队使用约定

# 五、开发阶段与里程碑

| 阶段 | 周期 | 主要工作 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求冻结 | 3天 | 统一角色、页面、状态、字段、接口风格 | 需求清单、页面清单、状态表、数据字典 |
| 后端骨架 | 4天 | 登录鉴权、商品、订单、售后、文件上传 | 可运行API和初始化数据 |
| 用户网页端 | 5天 | 商品浏览、搜索、购物车、下单、退款 | 用户完整购买闭环 |
| 商家+管理员后台 | 5天 | 商品管理、发货、审核、介入、统计 | 后台治理闭环 |
| App/小程序接入 | 4天 | uni-app页面复用、移动端适配、联调 | 移动端可运行版本 |
| 测试与演示准备 | 3天 | 固定测试数据、演示脚本、bug修复 | 稳定可复现的演示环境 |

# 六、验收标准

## P0（必须全部通过）

- 登录与权限：五个端只能看到自己的菜单和数据范围，越权请求被后端拒绝

- 商品链路：商家发布后用户端可见，下架后立即不可见

- 下单链路：用户从购物车到支付再到待发货的状态变化正确

- 履约链路：商家发货、用户确认收货、订单完成可连通

- 退款链路：用户申请、商家处理、管理员介入的结果完整保留

- 移动端构建：App和小程序可以从同一套uni-app代码输出

- 数据一致性：刷新页面后订单、售后、库存状态不乱

## P1（建议通过）

- 空状态处理：无数据时页面不空白、不报错、有提示

- 演示可复现：启动脚本和初始化数据完整，换机器也能跑

# 七、共享配置维护责任人

由成员E（测试/文档/公共配置负责人）统一维护 .qoder/ 目录。

任何成员如需新增或修改skills/rules，需向成员E提交变更说明，经组长确认后由成员E统一更新，避免公共配置碎片化。

# 八、风险与协作机制

- 最大风险：状态机不统一导致各端展示不一致。应在需求冻结阶段由后端负责人A输出最终版状态枚举，全体成员签字确认。

- 联调机制：每完成一个核心接口，成员A在接口文档中标注版本号，成员B/C/D按版本号对接，成员E负责联调记录。

- 演示机制：固定测试账号、固定商家、固定商品、固定订单和固定退款单，确保每次演示走同一路径。