京东风格电商平台项目启动指导书（修订版）

面向多端协同开发的课程作业实施说明

项目目标 一套后端，覆盖用户网页端、App、小程序、商家后台、管理员后台。

核心策略 App 与小程序共享移动端代码，商家后台与管理员后台共享后台工程但按角色分菜单。

实现原则 真实业务骨架优先，支付、物流、优惠活动使用模拟或简化机制。

适用阶段 立项、分工、开发、联调、答辩。

总纲 这份指导书不是把五个端做成五个互不相干的 Demo，而是把它们放进同一套业务骨架里：同一套商品、同一套订单、同一套售后、同一套权限和同一套状态机。这样任何阅读者都能快速理解系统如何联通。

1. 先统一口径：这个项目到底是什么

本项目应被理解为一个多端电商平台，而不是单纯的用户商城。用户网页端、App、小程序、商家后台、管理员后台分别服务不同场景，但它们都依赖同一套后端接口、同一套数据库和同一套业务规则。这样做的好处是分工清楚、联调简单、答辩时也更容易讲明白业务边界。

建议的落地方式是：用户网页端负责桌面浏览和完整购物体验，App 与小程序共用 uni-app 移动端代码，商家后台与管理员后台共用一个后台工程但通过角色控制菜单与接口权限。这样既满足作业要求，又不会把团队拖进五套代码的维护泥潭。

| 端侧 | 面向对象 | 推荐实现 | 核心任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户网页端 | 普通用户 | Vue 3 + Vite + Element Plus | 商品浏览、搜索、购物车、下单、退款、评价 |
| App | 移动用户 | uni-app 编译 App | 移动端购买、个人中心、消息提醒、售后 |
| 小程序 | 移动用户 | uni-app 编译微信小程序 | 轻量浏览、下单、售后、微信生态入口 |
| 商家后台 | 商家 | Vue 3 + Element Plus | 商品、库存、订单、售后、店铺资料 |
| 管理员后台 | 平台管理员 | Vue 3 + Element Plus | 商家审核、类目治理、争议处理、统计 |
| 共享后端 | 所有端 | Spring Boot + MySQL | 鉴权、业务规则、状态流转、数据一致性 |

2. 推荐技术路线：稳定、常见、普通学生可做

这份方案刻意选用的是主流、资料多、容易找到示例的技术组合。Vue 3 官方文档把它定位为渐进式前端框架，快速开始基于 Vite；Element Plus 是 Vue 3 的组件库，表格、表单、按钮、图标等后台常用控件都现成；uni-app 官方文档明确支持 App、H5 和各类小程序；Spring Boot 官方文档强调它适合快速搭建可独立运行的生产级应用。这些特性组合起来，正适合课程项目做出稳定的多端系统。

| 层次 | 推荐方案 | 为什么选它 | 稳定性建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端网页 | Vue 3 + Vite + Element Plus | 社区成熟，组件齐，适合列表和表单密集型界面 | 统一组件库和表单校验，减少手写样式 |
| 移动端 | uni-app | 一套代码同时产出 App 与小程序，最省人力 | 移动端页面尽量共享逻辑，端差异只保留在适配层 |
| 后端 | Spring Boot + MyBatis + MySQL | 分层清晰，接口和数据模型易于理解 | 先做单体应用，不上微服务 |
| 鉴权 | JWT + 角色权限控制 | 多端统一登录态，便于前后端分离 | 统一 token 格式与过期策略 |
| 文件 | 本地上传或兼容对象存储 | 课程项目先保证上传能用，再考虑云存储 | 图片命名和目录规则固定，便于演示 |

3. 五个端分别做什么

五个端不是重复劳动，而是同一业务对象在不同角色视角下的呈现。用户看重的是购买效率，商家看重的是订单处理和库存，管理员看重的是平台治理。只要页面和权限按这个逻辑设计，整个系统就会很顺。

| 端侧 | 建议页面 | 关键操作 | 不要做成什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户网页端 | 首页、列表、详情、购物车、结算、订单中心、售后中心、个人中心 | 搜索、筛选、收藏、下单、取消、确认收货、退款申请 | 不要只做静态商品墙 |
| App | 首页、搜索、详情、购物车、订单、消息、个人中心 | 移动端浏览、快速下单、状态通知、售后跟踪 | 不要依赖复杂原生能力 |
| 小程序 | 首页、分类、详情、购物车、订单、售后、我的 | 轻量浏览、快捷登录、下单、查看通知 | 不要堆太多原生插件 |
| 商家后台 | 仪表盘、商品管理、订单管理、售后处理、店铺设置 | 发布商品、改库存、发货、处理退款、查看统计 | 不要混入普通用户页面 |
| 管理员后台 | 审核中心、类目管理、商品巡检、商家管理、用户管理、日志统计 | 审核商家、下架违规商品、介入争议、查看全局数据 | 不要把它写成普通后台首页 |

4. 核心业务流程与状态机

多端项目最怕的不是页面少，而是状态说不清。课程项目里最容易出错的地方是订单和售后，因此必须先把状态机定死，再让所有页面跟着状态走。建议所有状态都由后端枚举统一定义，前端只做展示，不自行发明状态名。

| 流程 | 发起方 | 状态变化 | 实现要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商家入驻 | 商家 | 待审核 -> 通过 / 驳回 | 管理员必须能审核并留下原因 |
| 商品发布 | 商家 | 草稿 -> 待上架 -> 已上架 / 已下架 | 用户端只展示已上架商品 |
| 用户下单 | 用户 | 待支付 -> 已支付待发货 / 已取消 | 提交订单时校验库存和价格快照 |
| 模拟支付 | 用户 | 待支付 -> 已支付待发货 | 不接真实支付，做可控模拟按钮 |
| 发货收货 | 商家 / 用户 | 待发货 -> 待收货 -> 已完成 | 商家填运单号，用户确认收货 |
| 退款售后 | 用户 / 商家 / 管理员 | 退款中 -> 商家处理 -> 平台介入 -> 已退款 / 已关闭 | 必须保留商家意见和管理员处理结果 |

订单状态建议固定为：待支付、已支付待发货、已发货待收货、已完成、已取消。售后单状态建议固定为：退款中、商家同意、商家拒绝、平台介入、已退款、已关闭。所有端都只读这一套状态，不能各自改名。

5. 数据库设计：少而全，字段要能讲清

数据库不要追求大而全，但必须覆盖平台主链路。建议所有主表统一保留 id、created_at、updated_at、status、deleted_flag，订单明细必须保存商品标题和价格快照，退款单必须保存商家回复和管理员处理结果，这样历史数据才不会被后续修改冲掉。

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| user | 用户与登录主体 | id, username, password_hash, phone, role, status |
| merchant_shop | 商家店铺资料 | id, user_id, shop_name, category_id, audit_status, audit_reason |
| category | 商品类目 | id, parent_id, name, sort_order, status |
| product | 商品主表 | id, merchant_id, category_id, title, price, stock, status, main_image |
| cart_item | 购物车 | id, user_id, product_id, quantity, selected |
| order | 订单主表 | id, order_no, user_id, merchant_id, total_amount, pay_amount, status |
| order_item | 订单明细 | id, order_id, product_id, title_snapshot, price_snapshot, quantity |
| refund_request | 退款申请 | id, order_id, user_id, merchant_id, reason, status, merchant_reply, admin_result |
| address | 收货地址 | id, user_id, receiver, phone, province, city, detail, is_default |
| notice | 站内通知 | id, receiver_id, title, content, read_status, created_at |
| audit_log | 操作留痕 | id, operator_id, operator_role, target_type, target_id, action, remark |

6. 接口与权限规则：所有端必须共用同一套合同

接口设计建议采用统一返回格式，例如 code、message、data、total。分页字段也要固定，例如 page、pageSize、list、total。这样五个端和后端之间不会出现各写各的返回格式，联调会轻松很多。

权限控制建议按角色做 RBAC：普通用户只能访问自己的订单和售后，商家只能访问自己店铺的数据，管理员才能访问跨店铺、跨用户的数据。前端可以隐藏按钮，但真正的权限判断必须在后端做，不能只靠界面隐藏。

| 模块 | 示例接口 | 访问角色 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共商品 | GET /api/products, GET /api/products/{id} | 所有端可读 | 用于用户网页端、App、小程序和后台查看商品 |
| 用户下单 | POST /api/cart/items, POST /api/orders, POST /api/refunds | 普通用户 | 购物车、订单、售后主链路 |
| 商家处理 | GET /api/merchant/orders, POST /api/merchant/orders/{id}/ship, POST /api/merchant/refunds/{id}/agree | 商家 | 仅能操作自己店铺的数据 |
| 平台审核 | POST /api/admin/merchants/{id}/approve, GET /api/admin/orders, POST /api/admin/refunds/{id}/handle | 管理员 | 治理、审核、介入和统计 |
| 个人中心 | GET /api/users/profile, PUT /api/users/profile | 登录用户 | 用户信息维护 |
| 消息通知 | GET /api/notifications | 登录用户 | 订单变化、审核结果、售后结果都落到通知里 |

7. 开发路径：普通大学生更稳的做法

建议团队按单体后端 + 多端前端的方式开发，不要一上来拆微服务。最稳的节奏是先定接口和状态，再做用户端主链路，再做商家后台，再补管理员后台，最后把 App 与小程序接到同一套 API 上。这样每一步都能演示，不会等到最后一周才发现谁都连不上谁。

| 阶段 | 建议周期 | 主要工作 | 阶段产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求冻结 | 3 天 | 统一角色、页面、状态、字段和接口风格 | 需求清单、页面清单、状态表、数据字典 |
| 第二阶段：后端骨架 | 4 天 | 登录、鉴权、商品、订单、售后、文件上传 | 可运行 API 和初始化数据 |
| 第三阶段：用户网页端 | 5 天 | 商品浏览、搜索、购物车、下单、退款 | 用户完整购买闭环 |
| 第四阶段：商家和管理员后台 | 5 天 | 商品管理、发货、审核、介入、统计 | 后台治理闭环 |
| 第五阶段：App 与小程序接入 | 4 天 | uni-app 页面复用、移动端适配、联调 | 移动端可运行版本 |

建议分工可以按人头灵活切，但责任边界不要乱：一人负责后端核心业务，一人负责用户网页端，一人负责后台端，一人负责 App / 小程序复用，一人负责测试和文档。若人数更少，优先保证后端和用户网页端，App 与小程序尽量复用同一套 uni-app 页面。

8. 测试与稳定性：老师看的是能不能稳稳讲通

课程项目最怕演示前一分钟还在修 bug，所以测试要尽量围绕真实业务链路来做。建议准备固定测试账号、固定商家、固定商品、固定订单和固定退款单，保证每次演示都能走同样的路径。支付和物流不要接真实第三方，统一使用模拟状态，以确保稳定可靠。

| 验收项 | 通过标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 登录与权限 | 五个端只能看到自己的菜单和数据范围，越权请求被后端拒绝 | P0 |
| 商品链路 | 商家发布后用户端可见，下架后立即不可见 | P0 |
| 下单链路 | 用户从购物车到支付再到待发货的状态变化正确 | P0 |
| 履约链路 | 商家发货、用户确认收货、订单完成可连通 | P0 |
| 退款链路 | 用户申请、商家处理、管理员介入的结果完整保留 | P0 |
| 移动端构建 | App 和小程序可以从同一套 uni-app 代码输出 | P0 |
| 数据一致性 | 刷新页面后订单、售后、库存状态不乱 | P0 |
| 空状态处理 | 无数据时页面不空白、不报错、有提示 | P1 |
| 演示可复现 | 启动脚本和初始化数据完整，换机器也能跑 | P0 |

9. 参考资料：本版指导书的技术依据

下面这些都是官方文档或官方站点，适合作为课程项目的技术依据。它们共同支撑了本方案的选型：Vue 3 负责网页端与后台端，uni-app 负责 App 与小程序，Spring Boot 负责后端服务，Element Plus 负责后台界面组件。

| 来源 | 能支持什么 | 链接 |
| --- | --- | --- |
| Vue 3 官方文档 | 前端组件化、SFC、Vite 快速开始 | https://vuejs.org/guide/introduction |
| Vue 3 Quick Start | Vue 3 + Vite 的标准起步方式 | https://vuejs.org/guide/quick-start |
| Element Plus 官方文档 | Vue 3 后台组件库、表格、按钮、图标 | https://element-plus.org/ |
| uni-app 官方文档 | App、H5、小程序多端输出 | https://uniapp.dcloud.net.cn/ |
| Spring Boot 官方文档 | 独立运行的生产级后端应用 | https://docs.spring.io/spring-boot/index.html |

10. 结语

这一版的核心，不是把功能堆到最大，而是把多端关系讲清楚、把业务链路跑通、把数据和权限收口到同一套后端里。对普通大学生来说，这样的方案比微服务、真支付、真物流更稳，也更容易在答辩时解释清楚为什么这样设计、为什么能实现、为什么可靠。